ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 24/10 - ЗК

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования городское поселение Богородское, расположенная по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 12, тел.: (496) 545-47-68, e-mail: admbogorodskoe@mail.ru осуществляет размещение муниципального заказа – выполнение работ по устройству водоотводного лотка в районе жилого дома № 26 городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области (согласно техническому заданию - Приложение № 1), путем запроса котировки цены.

Источник финансирования: бюджетные средства муниципального образования городское поселение Богородское.

Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается Заказчику в форме бумажного документа на бланке организации (в связи с отсутствием технических возможностей Заказчик не имеет возможности принимать заявки, подаваемые в форме электронных документов)                              (согласно – Приложению № 2) и должна быть подписана и скреплена соответствующей печатью.

Место выполнения работ: территория городского поселения Богородское.

Сроки выполнения работ: 23 апреля 2010 г. – 14 мая 2010 г.

В цену работы должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 215 000,00 (Двести пятнадцать тысяч рублей).

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 10 рабочих дней. Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30 % от стоимости работ не позднее 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить с 10-00 часов 06 апреля 2010 г. до 17-00 часов 12 апреля 2010 г. котировочную заявку по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское,                         д. 12, каб. № 2, телефон: (496) 545-47-68.

Срок подписания с победителем контракта не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Глава муниципального образования

городское поселение Богородское                                                                               В.М. Кузнецов

М.А. Кузнецова

(496) 545-47-68

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

на выполнение работ по устройству водоотводного лотка в районе

жилого дома № 26 городского поселения Богородское

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству водоотводного лотка в районе жилого дома № 26 городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта вручную под лотки глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | В районе жилого дома № 26 на территории рабочего поселка Богородское | 100 м3 грунта | 0,41 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 | 0,049 |
| 3 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (лотки из сборного бетона Л-1-7) |  | 100 м3 лотка | 0,0251 |
| 4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,6142 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,202 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  | 100 м3 грунта | 0,202 |
| 7 | Посев многолетних трав с подсыпкой вручную |  | 100 м2 | 0,785 |
| 8 | Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали (решетки для приямков стальные) |  | т | 0,108 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

на выполнение работ по устройству водоотводного лотка в районе

жилого дома № 26 городского поселения Богородское

Котировочная заявка

«___»___________20__ г.

Исполнитель:_______________

Место нахождения:_____________

ИНН/КПП__________/__________

Р/с___________________________

К/с___________________________

БИК__________________________

ОГРН_________________________

В единую комиссию

Администрации муниципального образования

городское поселение Богородское

Уважаемые Господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, обязуемся:

выполнить работы по устройству водоотводного лотка в районе жилого дома № 26 городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, на сумму ______________ (_________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС _____________ (_________________________________ рублей ____ копеек).

В цену работы должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Со сроками выполнения работ и условиями оплаты, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного между нами договора о заключении муниципального контракта.

Руководитель организации                                   _________________________